Заходи до розділу 5.1.  «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»

на 2016 рік

| № з/п | Зміст природоохоронного заходу |  | Місце реалізації |  | Термін виконання |  | Замовник заходу, виконавець |  | Захід спрямований на розвиток чи захід поточний за діяльність |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01.2016 % | Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2016р, тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ступінь готовності заходу на 01.01.2017 у разі вказаних витрат,% |  | Очікувані екологічні результати у кількісному вигляді. Інші позитивні результати. |  | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | державний бюджет |  | місцевий бюджет, у т.ч. за рахунок залишків коштів ФОНПС станом на 01.01.2016 |  |  |  |  |  | підприємств |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | бюджет міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| - ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Впровадження 2-х когенераційних установок потужністю 2,6 МВт (п.18 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) |  |  | м. Слов’янськ |  | 2016р |  | Дистанція колії Донзалізниці |  | Поточний за діяльність |  | 44 |  | 619,4 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 619,4 |  |  | - |  |  | 100 |  | Зменшення викидів окислів азоту на 50%, оксиду вуглецю на 90% |  | ПКД в наявності |  |  |
| 1.2 | Реконструкція ПГУ від заточувальних верстатів на механічній ділянці (п.18 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) |  |  | м. Слов’янськ |  | 2016р |  | Вагонне депо Донзалізниці |  | Поточний за діяльність |  | 0 |  | 113,1 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 113,1 |  |  | - |  |  | 100 |  | Зменшення викидів у атм. повітря на 0,33 т/р |  | ПКД в наявності |  |  |
|  | Разом по 2 заходам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,5 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 732,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Полярна, м. Слов’янськ (п.1 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада КП « Словміськводоканал |  |  | Поточний за діяльність | 53,2 |  |  |  | 4215,41 |  | - |  | 4215,41 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Запобігання негативного впливу забруднених стоків на навколишнє середовище в кількості 6,4 тис.м3/р |  | Проект в наявності, комп.екс.висн. № 21-0343-15 від 06.07.15 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 2.2 | Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах водойм з паспортизацією об’єкту. (п.п.11,12,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м.. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 40,0 |  | - |  | - |  |  | 40,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Раціональне використання водних ресурсів |  | - |  |
| 2.3 | Реконструкція оборотної системи водопостачання ретурних вод (п.1 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | ПрАТ «Керамічні маси Донбасу» |  |  | Поточний за діяльність | 1,1 |  |  |  | 168,3 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 168,3 |  |  | - |  |  | 100 |  | Зменшення використання питної води та скидання стоків на 5,4 тис.м3/р |  | ПКД в наявності |  |
|  | Разом по 3 заходам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4423,71 |  | - |  | 4215,41 |  |  | 40,0 |  |  | 168,3 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведення робіт по обстеженню ґрунтів з метою визначення процесу карстоутворення на території ІІ-ї, ІІІ-ї санітарних зон Слов’янського курорту ( п.25 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | ДП «Слов’янська ГГРЕС» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 270,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 270,0 |  |  | - |  |  | 100 |  | Збереження екологічних функцій ґрунтового покриву, раціональне використання земель на площі 800га |  | - |  |
|  | Разом по 1 заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 270,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 4.1 | Озеленення міста, а саме, реконструкція парку культури м. Слов’янська (п.47 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016-2017рр | Слов’янська міська рада КП «ПКіВ» |  |  | Розвиток | 1,1 |  |  |  | 15400,0 |  | - |  | 15000,0 |  |  | 400,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 48,5 |  | Поліпшення якісного складу атмосферного повітря, естетичного вигляду міста, збільшення площі зелених зон на 12га |  | Проект № 90-10/12, знаходиться на корегуванні |  |
| 4.2 | Заходи з озеленення міста (п.47 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | СКРЦ «Слов’янський курорт» КП «Зовнішнє освітлення» |  |  | Розвиток та поточна діяльність | 0 |  |  |  | 280,5 |  | - |  | - |  |  | 120,0 |  |  | 160,5 |  |  | - |  |  | 100 |  | Відновлення та охорона рослинних ресурсів, створення умов для рекреації |  | - |  |
| 4.3 | Утримання регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» (п.57 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, РЛП «Слов’янський курорт» |  |  | Розвиток та поточна діяльність | 0 |  |  |  | 430,0 |  | - |  | - |  |  | 430,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Збереження природно-заповідного фонду міста |  | - |  |
| 4.4 | Розробка проекту організації території та землеустрою РЛП «Слов’янський курорт» (п. 62,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, РЛП «Слов’янський курорт» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 300,0 |  | - |  | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Створення умов для організованого відпочинку, розвитку рекреації та збереження об’єктів ПЗФ. |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 4.5 | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЛП «Слов’янський курорт» (п. 62,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, РЛП «Слов’янський курорт» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 18,0 |  | - |  | - |  | 18,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Створення умов для організованого відпочинку, розвитку рекреації та збереження об’єктів ПЗФ. |  | - |  |
| 4.6 | Розробка проекту благоустрою рекреаційної зони озера «Вейсове» в межах РЛП «Слов’янський курорт» в м. Слов’янськ (1етап) (п. 62,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, РЛП «Слов’янський курорт» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 45,0 |  | - |  | - |  | 45,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Створення умов для організованого відпочинку, розвитку рекреації та збереження об’єктів ПЗФ. |  | - |  |
| 4.7 | Розробка детального плану території та проектної документації для організації та благоустрою рекреаційної зони по вул. Героїв Труда в межах РЛП «Слов’янський курорт» в м. Слов’янськ п. 62,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, РЛП «Слов’янський курорт» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 140,0 |  | - |  | - |  | 140,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Створення умов для організованого відпочинку, розвитку рекреації та збереження об’єктів ПЗФ. |  | - |  |
| 4.8 | Реконструкція скверу по вул. Добровольського (п.47 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, Громадські організації |  |  | Розвиток | 11,0 |  |  |  | 238,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 238,0 |  |  | 24,0 |  | Відновлення та охорона рослинних ресурсів, створення умов для рекреації |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 4.9 | Розширення майданчику для тимчасового перебування безпритульних тварин (п.49-1 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, КП «АТП 052814» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 30,0 |  |  | 20,0 |  |  | 100 |  | Дотримання вимог ЗУ «Про захист тварин від жорсткого поводження» |  | - |  |
|  | Разом по 9 заходам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16901,5 |  | - |  | 15200,0 |  | 1253,0 |  |  |  | 190,5 |  |  | 258,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Будівництво сміттєперевантажувальної станції, в т.ч. розробка ПКД (п.68,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, КП «АТП 052814» |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 8000,0 |  | - |  | 8000,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Безпечна переробка ТПВ та їх ефективне видалення в кількості 50 тис .т/р |  | - |  |
| 5.2 | Проведення робіт з облаштування території полігону ТПВ (п.74-1 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада, КП «АТП 052814» |  |  | Поточний за діяльність | 0 |  |  |  | 300,0 |  | - |  | - |  | 300,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 100 |  | Еколог - безпечне складування відходів в кількості 50 тис.т/р |  | - |  |
| 5.3 | Санітарне очищення міста, а саме, ліквідація несанкціонованих звалищ | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016 | Слов’янська міська рада, КП «АТП 052814» |  |  | Поточний за діяльність | 0 |  |  |  | 120,0 |  | - |  | - |  |  |  | 120,0 |  |  | - |  |  | - |  | 100 |  | Додержання вимог ЗУ «Про відходи» |  | - |  |
|  | Разом по 3 заходам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8420,0 |  | - |  | 8000,0 |  |  |  | 420,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рекультивація території міського полігону ТПВ по вул. Цілинна в м. Слов’янську, а саме, розробка ПКД (п.27-1,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | КП «АТП 052814» |  |  | Поточний за діяльність | 0 |  |  |  | 690,0 |  | - |  | 690,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 100 |  | Додержання вимог ЗУ «Про відходи» на площі 10,2га |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 6.2 | Розробка схеми санітарного очищення м. Слов’янська (п.27-1,78 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 120,0 |  | - |  | - |  |  |  | 120,0 |  |  | - |  |  | - |  | 100 |  | Додержання вимог ЗУ «Про відходи» |  | - |  |
| 6.3 | Проведення моніторингу за міським полігоном ТПВ (п.27-1, 76 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147) | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | КП «АТП 052814» |  |  | Поточний за діяльність | 0 |  |  |  | 48,0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 48,0 |  |  | - |  | 100 |  | Оцінка впливу складування відходів на навколишнє середовище |  | - |  |
| 6.4 | Участь у екологічних семінарах, форумах , проектах. Підвищення кваліфікації та обміну досвідом. (п. 80,81 Постанови КМУ від 17.09.96г №1147 | м. Слов’янськ |  |  |  | 2016р | Слов’янська міська рада |  |  | Розвиток | 0 |  |  |  | 10,0 |  | - |  | - |  |  |  | 10,0 |  |  | - |  |  | - |  | 100 |  | Інформаційна - просвітницька діяльність у сфері екології |  | - |  |
|  | Разом по 4 заходам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,0 |  | - |  | 690,0 |  |  |  | 130,0 |  |  | 48,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО 22 ЗАХОДАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31595,71 |  | - |  | 28105,41 |  |  |  | 1823,0 |  |  | 1409,3 |  |  | 258,0 |  |  |  |  |  |  |  |