розділ  4.3. Капітальне будівництво за рахунок  усіх  джерел  фінансування на 2016 рік

по       м. Слов’янськ

(найменування міста, району)

Показники заповнюються тільки по об’єктах, що включаються до програми на 2016 рік

| Найменування замовників та назва об’єктів, згідно з проектно-кошторисною документацією, їх місцезнаходження | Наявність проектно-кошторисної документації: дата і № комплексного експертного висновку; дата і № документа, яким затверджена ПКД |  | Рік початку і закін-чення |  | Всього за кош- торисом кап.вкл. потужн. |  |  | Викона-но з початку будівництва станом на 01.01. 2015 (очік.) кап.вкл. потужн. | % будівельної готовності на 01.01.2015 |  | Залишок за кошто- рисом на 01.01. 2015 кап.вкл. потужн. | Пропозиції на 2016 рік капітальні вкладення у діючих цінах - тис.грн введення потужностей у відповідних одиницях виміру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього за рахунок усіх джерел фінансу-вання |  | у тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти держав- ного бюджету (вклю-чаючи екофонд) |  | Субвенція з держав- ного бюджету місцевим бюджетам |  | Кошти обласно- го бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) | Кошти міськ (рай) бюд-жету (вклю-чаючи екофонд) |  | Власні кошти підпри-ємств та орга-нізацій |  | Кредити банків та інші позики (крім бюджет- них) |  | Кош- ти іно-земних інвес-торів |  | Кошти вітчиз- няних інвести-ційних компаній |  | Кошти населеня на будів-ництво власних квартир | Кошти інди-відуа-льних забу-довни-ків | Інші джере-ла фі-нансу- вання (вка-зати які) |
| А | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| Інвестиції в основний капітал – всього /включаючи обладнання, інструмент, інвентар/ | х |  | х |  | 27132,31 |  |  | 6842,14 |  |  | 20209,5 | 19150,3 |  | - |  | - |  | - | 2334,4 |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16155,9 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Будівництво (реконструкція) важливих виробничих об’єктів |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери |  |  |  |  | 24633,1 |  |  | 6479,1 |  |  | 18154,0 | 17954 |  | - |  | - |  | - | 1138,1 |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16155,9 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Будівлі житлові |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Водопровід |  |  |  |  | 416,6 |  |  | 116,6 |  |  | 300,0 | 100,0 |  | - |  | - |  | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП Словміськводоканал, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція мереж водопостачання по Л.Толстого вул.Добро вольського, Урицького(Добровольського) |  | Рішення виконкому від18.02.09 №80 |  | 2009 2016 |  | 416,6 250м.п | 116,6 |  |  | 45 | 300 |  | 100 |  | - |  | - | - |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| # Каналізація |  |  |  |  |  | 17616,5 | 6362,5 |  |  |  | 11254,0 |  | 11254,0 |  | - |  | - |  |  | 1038,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10215,9 |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Корольова |  | Рішення виконкому від 4.11.08 №858 |  | 20082016 |  | 921,8 264м.п. | 477,3 |  |  | 51,8 | 444,5 |  | 444,5 |  |  |  |  |  |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 екофонд |
| Реконструкція самопливного каналізаційного колектору на перехресті вул.Жовт.Революції та вул.Юних Комунарів |  | рішення виконкому №534 від 17.08 |  | 2014 2016 |  | 480,4 |  |  |  |  | 480,4 |  | 480,4 |  |  |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 екофонд |
| Капітальний ремонт самопливного каналізацийного колектору по вул.Полярна м.Слов»янск |  | Рішенн виконкому |  | 2015 2016 |  | 4615,2 |  |  |  |  | 4615,2 |  | 4615,2 |  |  |  |  |  |  | 615,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 екофонд |
| Реконструкція рибозахистного пристрою на водозаборі |  | Рішення виконкому |  | 2015 2016 |  | 998,0 |  |  |  |  | 998,0 |  | 998,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,0 екофонд |
| Реконструкція будівлі каналізаційної насосної станції №1-а, розрашованої по вул.Комунарів,34-А м.Слов'янськ |  | Рішення виконкому |  | 2015 2016 |  | 2250,0 |  |  |  |  | 2250,0 |  | 2250,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 екофонд |
| Реконструкція очисних споруд м.Слов'янськ |  | рішення виконкому №699 від 12.11.13 |  | 2013 2016 |  | 8351,1 | 5885,2 |  |  | 70,5 | 2465,9 |  | 2465,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2465,9 екофонд |
| # Теплопостачання |  |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  |  | 6600,0 |  | 6600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5940,0 |
| у тому ч. по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВО „Донецьк-теплокомунєнерго” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб у пінополеуретановій ізоляціі, ізопрофлекс |  |  |  | 2015 2016 |  | 6600,0 5,5 км 2х тр.обч |  |  |  |  | 6600,0 |  | 6600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5940,0 |
| Газіфікація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі по замовниках та об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш. Інші об’єкти виробничого та невиробничого призначення-всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | 2499,21 | 363,04 |  |  |  | 2136,27 |  | 1196,3 |  |  |  |  |  |  | 1196,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Будьонного м. Слов’янськ |  | Екс.висн. від 19.03.2014 19-0247-14 |  | 2016 |  | 220,49 45світ. | 1,32 |  |  |  | 219,17 45 |  | 219,17 |  |  |  |  |  |  | 219,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул., пров.Калініна, вул. Праці м.Слов’янськ |  | Екс.висн. від 03.03.2014 05-5037-13 |  | 2016 -2017 |  | 680,52 87світ. | 1,32 |  |  |  | 679,2 87 |  | 214,83 |  |  |  |  |  |  | 214,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9 м-ну Артема м.Слов'янськ |  | Екс.висн. від 18.09.13 №05-2243-13 |  | 2016 -2017 |  | 743,3 1буд. | 68,4 |  |  | - | 674,9 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку з посиленням несучих і огороджуючих конструкції по вул.Вільна,1 м.Слов'янськ |  | Екс.висн. від 17.07.12 №05-03524-11(05-02519-01) |  | 2013-2016 |  | 854,9 1буд. | 292,0 |  |  | 34 | 563,0 |  | 562,3 |  |  |  |  |  |  | 562,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |