3.1.27.   Розділ: «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»

Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2018 рік

та основні напрями розвитку на 2019 і 2020роки

| № з/п | Зміст природоохоронного заходу | Місце реалізації, замовник заходу, відповідальні за виконання | Термін виконання | Ступінь готовності заходу на 01.01.2018 % | Витрати на реалізацію, що передбачаються у 2018 р., тис. грн., |  |  |  |  |  | Запланована ступінь готовності заходу у разі реалізації на 01.01.2019, % | Очікувані екологічні результати |  | Наявність ПКД та експертного висновку, якщо це передбачено законодавством |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | державний фонд ОНПС | місцевих бюджетів: |  | підприємств | інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування показника | Значення показника |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обласний фонд ОНПС | фонд ОНПС міста |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи не плануються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція очисних споруд м. Слов’янська (корегування) (п.1 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, КП «Словміськводоканал», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 14000,0 | - | 14000,0 | - | - | - | 100 | Підвищення ефективності очищення. Запобігання скидів нд/о стоків у водойму | 97% 15 тис. м3 / добу | ПКД в наявності |
| 2.2 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1А на ділянці від залізничного моста до очисних споруд, м. Слов’янськ (п.1 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, КП «Словміськводоканал», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 10500,0 | - | 10500,0 | - | - | - | 100 | Запобігання негативного впливу забруднених стоків на навколишнє середовище | 3,5 тис. м3 /добу, 3 км | ПКД в розробці |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.3 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №1,5 на ділянці від КНС №5 до вул. Горлівська, м. Слов’янськ (п.1 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, КП «Словміськводоканал», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - | - | 100 | Запобігання негативного впливу забруднених стоків на навколишнє середовище | 5 тис. м3 / добу, 3 км | ПКД в розробці |
| 2.4 | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р. Бакай і очисних споруд, м. Слов’янськ (п.1 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, КП «Словміськводоканал», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - | - | 100 | Запобігання негативного впливу забруднених стоків на навколишнє середовище | 4,5 тис. м3 / добу, 970 п.м | ПКД в розробці |
| 2.5 | Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи (п.п. 3, 11, 78 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ | 2018 р. | 0 | 80,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | 100 | Охорона поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення, збереження їх водності | 2 озера | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.6 | Придбання та встановлення насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах, а саме, придбання 2-х насосних агрегатів для перекачки зливових вод (п.2 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «Водозниження» | 2018 р. | 0 | 150,0 | - | - | - | 50,0 | 100,0 | 100 | Ефективна робота системи водовідведення зливових стічних вод, ліквідація підтоплення на площі 12 га | 2 насоси | - |
| Разом по 6 заходам: |  |  |  |  | 40230,0 | - | 40000,0 | 40,0 | 50,0 | 140,0 | х |  |  |  |
| 3. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи не плануються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО–ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкція зеленої зони загального користування – бульвар Пушкіна (п.47 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «Наружное освещение», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - | - | 100 | Відновлення зеленої зони | 1,15 га | ПКД в розробці |
| 4.2 | Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення (п.47 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ | 2018 р. | 0 | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - | 100 | Облік та діагностика стану зелених насаджень | 4 сквери, 1 бульвар | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.3 | Утримання регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» (п. 57 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, РЛП «Слов’янський курорт» | 2018 р. | 0 | 650,0 | - | - | - | - | 650,0 | 100 | Збереження природно-заповідного фонду міста | 431,31 га | - |
| 4.4 | Заходи з озеленення міста (п. 47 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «Наружное освещение» | 2018 р. | 0 | 230,0 | - | - | - | 80,0 | 150,0 | 100 | Відновлення зеленого фонду на територіях зон загального користування | 19,6 га | - |
| Разом по 4 заходам: |  |  |  |  | 16000,0 | - | 15000,0 | 120,0 | 80,0 | 800,0 | х |  |  |  |
| 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Рекультивація полігону ТПВ, м. Слов’янськ, Донецька область (п. 27-1 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «КАТП 052814», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | - | 100 | Відновлення продуктивності і господарської цінності забруднених земель | 10,2 га | ПКД в розробці |
| 5.2 | Придбання обладнання для збору побутових відходів, а саме, контейнерів для роздільного збору ТПВ (п.п. 68, 74-1 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «КАТП 052814» | 2018 р. | 0 | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 100 | Удосконалення системи збору побутових відходів | 200 од. V=1,1м3 | - |
| Разом по 2 заходам: |  |  |  |  | 20400,0 | - | 20000,0 | - | - | 400,0 | х |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Підготовка та проведення дитячих екологічних акцій. Участь екологічних проектів та ініціатив у роботах Малої Академії Наук. (п. 80 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада | 2018 р. | 0 | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 | 100 | Формування позитивного екологічного світогляду у молоді та дітей | 3 акції, 2 проекти | - |
| 6.2 | Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП «Слов’янський курорт» (п. 78 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, РЛП «Слов’янський курорт» | 2018 р. | 0 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | 100 | Розробка наукових основ охорони, відтворення і використання природних об’єктів. | 110 га | - |
| 6.3 | Розробка проектно-кошторисної документації по заходу «Озеленення, а саме: реконструкція скверу «Мрія» по вул. Добровольського, м. Слов’янськ, Донецька область» (п.п.47,78 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «Наружное освещение», Донецька ОДА | 2018 р. | 0 | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 | 100 | Відновлення зеленої зони | 3,05 га | В наявності детальний план території |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.4 | Розробка проектної документації по заходу «Озеленення, а саме: будівництво районного парку «Лісний» м. Слов’янськ, Донецька область» (п.п.47,78 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «Наружное освещение» | 2018 р. | 0 | 49,0 | - | - | 49,0 | - | - | 100 | Створення зеленої рекреаційної зони в межах спального мікрорайону | 12 га | - |
| 6.5 | Розробка проектно-кошторисної документації по заходу «Розчистка русла річки Колонтаївка м. Слов’янськ з відновленням її водоносності (капітальний ремонт)» (коригування) (п.п. 9,12,78 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада, УЖКГ, КП «СУКБ» | 2018 р. | 50 | 370,0 | - | - | - | - | 370,0 | 100 | Поліпшення технічного стану, відновлення сприятливого гідрологічного режиму річки | 2,2 км | ПКД в наявності; експертний звід від 26.12.2016 № 5551, 5550. |
| 6.6 | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (п. 80 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м. Слов’янськ, Слов’янська міська рада | 2018 р. | 0 | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | 100 | Просвітницька діяльність, популяризація ПЗФ | 100 екз. | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.7 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо. (п. 80 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | Донецька область, Слов’янська міська рада | 2018 р. | 0 | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 100 | Підвищення рівня знань у сфері охорони навколишнього природного середовища | - | - |
| 6.8 | Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (п. 76 Постанови КМУ від 17.09.96 №1147) | м Слов’янськ, Слов’янська міська рада | 2018 р. | 0 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 100 | Контроль за забрудненням атмосферного повітря | Визначення вмісту в атмосферному повітрі NO (оксиду азоту), NO2 (діоксиду азоту), NH3 (аміаку), CO (оксиду вуглецю), H2S (сірководню),SO2 (діоксиду сірки) та концентрації аерозольних часток різного походження фракцій РМ10, РМ2.5, РМ1, РМ4. | - |
| Разом по 8 заходам: |  |  |  |  | 865,5 | - | - | 90,0 | - | 775,5 | х |  |  |  |
| ВСЬОГО по 20 заходам: |  |  |  |  | 77495,5 | - | 75000 | 250 | 130 | 2115,5 | х |  |  |  |

ЗВЕДЕНІ  ПОКАЗНИКИ

розділу «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»

Програми економічного і соціального розвитку м. Слов’янська на 2018 рік

| Напрями | Загальна кількість заходів, що планується за Програмою | Кількість заходів, що плануються без бюджетного фінансування | Кількість заходів, що планується з бюджетним фінансуванням | Витрати, що передбачаються у 2018 р. по напряму, тис. грн. |  |  |  |  |  | Кількість заходів, що планується: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЬОГО | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет, в т.ч. ФОНПС | Міський бюджет, в т.ч. ФОНПС | Кошти підприємств | Інші джерела | завершити в 2018 р. | продовжити виконання у 2019 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Заходи не плануються |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | - | 6 | 40230,0 | - | 40000,0 | 40,0 | 50,0 | 140,0 | 6 | - |
| 3 | Заходи не плануються |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | - | 6 | 16000,0 | - | 15000,0 | 120,0 | 80,0 | 800,0 | 4 | - |
| 5 | 2 | - | 2 | 20400,0 | - | 20000,0 | - | - | 400,0 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | - | 8 | 865,5 | - | - | 90,0 | - | 775,5 | 8 | - |
| Разом по 6 розділам: | 20 | - | 20 | 77495,5 | - | 75000,0 | 250,0 | 130,0 | 2115,5 | 19 | 1 |